

**Администрация Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет»**

**Заполярного района**

**Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18.03.2022 г. № 33п**

п. Харута

**Об утверждении Плана обеспечения противопаводковых мероприятий
на территории Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет»**

**Заполярного района Ненецкого автономного округа в весенний период 2022 года**

 Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка, снижения ущербов от вредного воздействия вод, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей в период паводка, Администрация Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить прилагаемый План обеспечения противопаводковых мероприятий на территории Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на весенний период.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Сельского поселения

«Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО А.Н.Танзов

Утверждено

Постановлением Администрации Сельского поселения

«Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО

от 18.03.2022 № 33п

**План**

**обеспечения противопаводковых мероприятий на территории Сельского поселения**

 **«Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа в весенний период 2022 года**

| №пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка систем оповещения населения | до 14 мая | председатель КЧС и ОПБ | Заместитель председателя КЧС и ОПБ |
|  | Внесение изменений в противопаводковую комиссию для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | до 15 апреля | Глава Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | председатель КЧС и ОПБ, заместитель председателя КЧС и ОПБ, руководители организаций, учреждений сельского поселения, депутаты Совета, специалисты администрации |
|  | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Май-июнь | Противопавод-ковая комиссия | руководители организаций, учреждений сельского поселения |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка | В период паводка | председатель КЧС и ОПБ | УУП УВД НАО, члены ДНД |
|  | Изучение документов, поступивших в адрес Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО связанных с паводком | апрель-май-июнь | председатель КЧС и ОПБ | Заместитель председателя КЧС и ОПБ |
|  | Доведение информации до населения сельского поселения о необходимости подготовки к весеннему паводку (создание запасов продуктов, питьевой воды, дров, средств освещения, обеспечение сохранности скота, запасов кормов для него, др. мероприятия), а также по правилам поведения в период паводка; особое внимание обратить на подготовку населения, находящегося в зонах риска | до 12 мая | Заместитель председателя КЧС и ОПБ | депутаты Совета, специалисты администрации, ОППЧ№2 п. Харута КУ НАО «ОГПС» |
|  | Уточнить наличие имеющихся у населения маломерных судов, для возможного их использования в экстренных случаях, решить вопрос с владельцами об их использовании (на договорной основе) | до 12 мая | Заместитель председателя КЧС и ОПБ | Специалист администрации  |
|  | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, мерах безопасности на воде | до окончания паводка | Заместитель председателя КЧС и ОПБ | Специалист администрации ОППЧ№2 п. Харута КУ НАО «ОГПС»  |
|  | Предусмотреть возможность изготовления настилов и мостков для безопасного передвижения населения в местах подтоплений | В период паводка | Заместитель председателя КЧС и ОПБ | население |
|  | Подготовить здания ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута», Администрации СПК «Рассвет Севера», МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет»», ЖКУ «Харута» МП ЗР «Севержилкомсервис» к размещению населения из зон затопления | до 16 мая | Заместитель председателя КЧС и ОПБ | Руководитель ПВР, руководители организаций, учреждений сельского поселения |
|  | Организовать проведение работ по очистке ливневых каналов для обеспечения готовности к пропуску паводковых вод | до 14 мая | Заместитель председателя КЧС и ОПБ | Начальник филиала ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» |
|  |  Запланировать выделение части имеющейся техники для оказания помощи населению, пострадавшему в ходе весеннего паводка | до 17 мая | руководители предприятий, организаций, учреждений МО | Население, руководители предприятий, организаций, учреждений МО |
|  | Организовать обследование линий электропередач, принять меры по дополнительному укреплению опор | до 17 мая | Начальник филиала ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» | Начальник и специалисты филиала ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» |
|  | Подготовить помещение ДЭС поселка для работы в условиях половодья | до 17 мая | Начальник филиала ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис»  | Начальник и специалисты филиала ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» |
|  | Организовать своевременную откачку нечистот из помойниц, септиков, выгребных ям в зоне подтопления. (Управление Роспотребнадзора по НАО Постановление №5 от 01.04.2021) | до 14 мая | МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет»НАО» |  |
|  | Провести проверку функционирования резервной связи администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО с Управлением ГУ МЧС НАО | до 25 мая | Специалист администрации  |  |
|  | Провести перемещение товарно-материальных ценностей на незатопляемые места | до 17 мая | руководители организаций, учреждений МО |  |
|  | Создать запас продуктов и питьевой воды в магазинах сельского поселения | до 16 мая | Хоседа-Хардское потребительское общество | ИП сельского поселения |
|  | Создать запас необходимых медикаментов в ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» Амбулатория поселка Харута | до 17 мая | Заведующий филиалом ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» Амбулатория поселка Харута |  |
|  | Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний (Управление Роспотребнадзора по НАО Постановление №5 от 01.04.2021) | на период паводка | Заведующий филиалом ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» Амбулатория поселка Харута |  |
|  | Организовать защиту водозаборных колонок, предусмотреть обеспечение населения водой в случае повреждения водозаборных колонок, создать запасы реагентов и хлорсодержащих элементов для усиленной очистки воды (Управление Роспотребнадзора по НАО Постановление №5 от 01.04.2021) | на период паводка | Начальник филиала ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис»  |  |
|  | Провести инструктажи (занятия) со школьниками, воспитанниками по правилам поведения в период весеннего паводка и о запрете выхода на лед  | май | руководители образовательных учреждений(школа, детсад) |  |
|  | Провести тренировку по оповещению и сбору оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО по подготовке к паводку | май | Председатель КЧС и ОПБ | Заместитель председателя КЧС и ОПБ |