

**Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.09.2021 г. № 78п**

п. Харута

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий**  **по инвентаризации зеленых насаждений на территории**  **муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет»**  **Ненецкого автономного округа на 2021-2022 годы** |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 15.12.1999 г. № 153, Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить План мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - План) (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И. о. главы Администрации

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО А.В. Беляева

Приложение 1

к постановлению Администрации   
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

от 20.09.2021 г. № 78п

**План мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений   
на территории муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка порядка проведения инвентаризации зеленых насаждений | до 01.10.2021 г. |  |
| 2. | Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Сентябрь-октябрь 2021 г. |  |
| 3. | Проведение осеннего планового осмотра качественных и количественных параметров состояния зеленых насаждений на озелененной территории и элементов благоустройства | до 31.10.2021 г. |  |
| 4. | Подготовка ведомости дефектов и перечня мероприятий по подготовке к содержанию в зимних условиях | до 31.10.2021 г. |  |
| 5. | Подготовка акта планового осмотра | до 31.10.2021 г. |  |
| 6. | Проведение весеннего планового осмотра качественных и количественных параметров состояния зеленых насаждений на озелененной территории и элементов благоустройства | до 31.05.2022 г. |  |
| 7. | Подготовка ведомости дефектов и перечня мероприятий для подготовки объекта к эксплуатации в летний период | до 31.05.2022 г. |  |
| 8. | Подготовка акта планового осмотра | до 31.05.2022 г. |  |