Администрация муниципального образования

«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

по    основной    деятельности

от 17 мая 2013 года  № 36р

пос. Харута

Об утверждении Плана обеспечения противопаводковых

мероприятий  на территории муниципального образования

«Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на весенний период 2013 года

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решения КЧС и ОПБ Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2013 года, а также организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в третьей декаде мая 2013 года, снижения ущербов от вредного воздействия вод, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей в период паводка:

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на весенний период 2013 года.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО Канева В.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  муниципального образования                                                     Е.С.Цявко

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

от 17.05.2013 № 36р

План

обеспечения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на весенний период 2013 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение документов, поступивших из Комитета гражданской обороны НАО, в связи с паводком. | до 20.05.2013 | председатель КЧС и ОПБ Цявко Е.С. | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. |
|  | Доведение информации до населения сельского поселения о необходимости подготовки к весеннему паводку (создание запасов продуктов, питьевой воды, дров, средств освещения, обеспечение сохранности скота, запасов кормов для него, др. мероприятия), а также по правилам поведения в период паводка; особое внимание обратить на подготовку населения, находящегося в зонах риска | до 22.05.2013 | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. | депутаты Совета, специалисты администрации |
|  | Уточнить наличие имеющихся у населения маломерных судов, для возможного их использования в экстренных случаях, решить вопрос с владельцами об их использовании(на договорной основе) | до 22.05.2013 | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. |  |
|  | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, мерах безопасности на воде | до окончания паводка | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. | специалист администрации Воробьев С.Н. |
|  | Предусмотреть возможность изготовления настилов и мостков для безопасного передвижения населения в местах подтоплений | до 23.03.2013 | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. | население |
|  | Подготовить здания КУЗ НАО «Харутинская участковая больница», МБОУ «СОШ п. Харута», администрации СПК «Рассвет Севера» к размещению населения из зон затопления | до 23.05.2013 | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. | Руководители организаций, учреждений сельского поселения |
|  | Провести разъяснительную работу с населением, имеющими недвижимое имущество на территории сельского поселения на предмет проведения страхования имущества | до 23.05.2013 | специалисты администрации | страховые агенты |
|  | Организовать проведение работ по очистке ливневых каналов для обеспечения готовности к пропуску паводковых вод | до 23.05.2013 | уполномоченный по делам ГО и ЧС Канев В.В. | филиал ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» Закусов Л.В. |
|  | Запланировать выделение части имеющейся техники для оказания помощи населению, пострадавшему в ходе весеннего | до 23.04.2013 | руководители предприятий с/п |  |
| - 10. | Организовать обследование линий электропередач, принять меры по их дополнительному укреплению | до 23.04.2013 | филиал ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» Закусов Л.В. |  |
| - 11 | Подготовить помещение ДЭС поселка для работы в условиях половодья | до 23.04.2013 | филиал ЖКУ «Харута» МР ЗР «Севержилкомсервис» Закусов Л.В. |  |
|  | Провести проверку функционирования резервной связи администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО с Управлением ГУ МЧС НАО | до 23.04.2013 | Специалист администрации Воробьев С.Н. |  |
|  | Провести перемещение товарно-материальных ценностей на незатопляемые места | заблаговременно | руководители организаций, учреждений сельского поселения |  |
|  | Создать запас продуктов и питьевой воды в магазинах сельского поселения | до 23.05.2013 | Хоседа-Хардское потребительское общество | ИП сельского поселения |
| - 13 | Создать запас необходимых медикаментов в КУЗ НАО «Харутинская участковая больница» | до 23.05.2013 | КУЗ НАО «Харутинская участковая больница» М.М.Андриян |  |
| - 14 | Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний | на период паводка | КУЗ НАО «Харутинская участковая больница» М.М.Андриян» |  |
| - 15 | Произвести очистку выгребных ям и септиков до начала весеннего паводка |  | собственники жилья, руководители организаций, учреждений сельского поселения |  |
|  | Организовать защиту водозаборных колонок, предусмотреть обеспечение населения водой в случае повреждения водозаборных колонок, создать запасы реагентов и хлорсодержащих элементов для усиленной очистки воды | на период паводка | МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО С.В.Цявко | работники предприятия |
| - 17 | Провести инструктажи (занятия) со школьниками, воспитанниками по правилам поведения в период весеннего паводка и о запрете выхода на лед | до 23.05.2013 | руководители образовательных учреждений Сидорова Т.Г. Беляева Г.И. |  |
| - 18 | Провести тренировку по оповещению и сбору оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО по подготовке к паводку | май 2013 | Председатель КЧС и ОПБ | члены комиссии |